Załącznik nr 5 do SIWZ

Harmonogram przedstawia przybliżony termin wykonywania poszczególnych czynności w trakcie realizacji umowy.

|  | Marzec |  |  |  | Kwiecień |  |  |  | Maj |  |  |  | Czerwiec |  |  |  | Lipiec |  |  |  | Sierpień |  |  |  | Wrzesień |  |  |  | Październik |  |  |  | Listopad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynność | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Zieleń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAWNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszenie trawnika | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| Nawożenie trawnika | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Grabienie trawnika | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |
| Likwidacja kretowisk |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Pielenie trawników |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Zabiegi pielęgnacyjne (areacja, wertykulacja) | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DRZEWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cięcie sanitarne, formujące lub prześwietlające | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Usuwanie odrostów | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usuwanie samosiewów z korzeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utrzymanie mis przy drzewach |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabiegi pielęgnacyjne (opryski) |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KRZEWY I RABATY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cięcie sanitarne, formujące lub prześwietlające | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pielenie i usuwanie roślin niepożądanych |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| Uzupełnianie ściółki |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabiegi pielęgnacyjne (opryski) |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SYSTEM NAWADNIAJĄCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konserwacja - wiosenne uruchomienie | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konserwacja – przygotowanie do sezonu zimowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Obsługa - zmiana nastawień systemu nawadniającego | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Ręczne podlewanie roślin w donicach |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

| NASADZENIA ROŚLINNOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nasadzenia donic |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana nasadzeń |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Marzec |  |  |  | Kwiecień |  |  |  | Maj |  |  |  | Czerwiec |  |  |  | Lipiec |  |  |  | Sierpień |  |  |  | Wrzesień |  |  |  | Październik |  |  |  | Listopad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynność | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Tereny utwardzone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHODNIKI, PARKING, SCHODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamiatanie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Odchwaszczanie |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| Usuwanie palm z sub. ciekłych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opróżnianie koszy na śmieci | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Zakres prac:

- Zieleń

Ze względu na charakter nasadzeń i obecność uli na terenie Archiwum Państwowego w Białymstoku zabiegi pielęgnacyjne (w szczególności opryski) należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym. Założeniem usługi pielęgnacji jest zachowanie, bądź poprawa stanu wizualnego terenu zewnętrznego.

  - Trawniki

- Koszenie trawników należy wykonywać zgodnie z harmonogramem prac z uwzględnieniem warunków pogodowych. Wysokość koszenia w przedziale 3-7 cm. W okolicy drzew, krzewów i elementów małej architektury należy kosić z należytą starannością tak, aby ich nie uszkodzić. Miejsca trudno dostępne należy dokosić ręcznie.

- Nawożenie trawników przewiduje się po uprzedniej ocenie zapotrzebowania, tj. głównie po obserwacji kondycji roślin, bądź badaniu składu gleby. Wybór nawozu po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dawkowanie i częstotliwość nawożenia zgodna z zaleceniem producenta.

- Grabienie obejmuje w okresie marca resztek roślinnych powstałych na skutek wertykulacji trawnika oraz w okresie październik-listopad liści zalegających na trawnikach.

- Likwidacja kretowisk przez rozgrabienie kopców.

- Pielenie trawników przewiduje cykliczne mechaniczne usunięcie roślin niepożądanych, odpornych na działanie herbicydów selektywnych oraz oprysk chwastobójcze w celu poprawy jakości trawnika.

- Zabiegi pielęgnacyjne wertykulacji i areacji wykonać na początku okresu wegetacyjnego.

  - Drzewa

- Cięcie sanitarne, formujące lub prześwietlające oraz usuwanie odrostów w zależności od potrzeby. W okresie spoczynku, tj. w okresie listopad-marzec należy dokonać przegląd drzewostanu i wykonać niezbędne cięcia wynikające z tego przeglądu.

- Usuwanie samosiewów ma służyć zachowaniu zaprojektowanego składu gatunkowego i ilościowego drzewostanu.

- Pielęgnację mis przy drzewach- odchwaszczenie i uzupełnienie ściółki tak, aby jej warstwa stale wynosiła ok. 5 cm. Ściółkowanie korą kwaśną lub odkwaszoną w zależności od rodzaju zbiorowiska, 2 razy na rok: raz w marcu-kwietniu, drugi raz w sierpniu-wrzesieśniu. Przy drzewach, przy których brak mis należy je wykonać. Średnica misy dopasowana do wielkości drzewa.

- Zabiegi pielęgnacyjne – opryski - ochrona przeciw szkodnikom i chorobom tylko w przypadku masowego pojawieniu się szkodnika lub dużego nasilenia objawów choroby po przez zastosowanie oprysku środkami chemicznymi lub biologicznym. Zabieg każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym.

  - Krzewy i rabaty

- Cięcie sanitarne, formujące lub prześwietlające w zależności od potrzeby. Krzewy kwitnące wczesną wiosną ciąć po zakończeniu kwitnienia.

- Pielenie i usuwanie roślin niepożądanych polegała głównie na usuwaniu roślin i chwastów w sposób mechaniczny.

- Ściółkowanie korą kwaśną lub odkwaszoną w zależności od rodzaju zbiorowiska, 2 razy na rok: raz w marcu-kwietniu, drugi raz w sierpniu-wrzesieśniu . Grubość warstwy 5-7cm.

- Zabiegi pielęgnacyjne – opryski - ochrona przeciw szkodnikom i chorobom tylko w przypadku masowego pojawieniu się szkodnika lub dużego nasilenia objawów choroby po przez zastosowanie oprysku środkami chemicznymi lub biologicznym. Zabieg każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym.

  - System nawadniający

- Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z dokumentacją istniejącej instalacji nawadniającej.

- Konserwacja - wiosenne uruchomienie - uruchomienie i sprawdzenie instalacji wraz z ustawieniem programu nawadniania na wiosnę.

- Konserwacja – przygotowanie do sezonu zimowego - zamknięcie całej instalacji nawadniania i przygotowanie systemu do sezonu zimowego (październik – listopad) w tym: wyczyszczenie wkładów filtrów, zamknięcie i spuszczenie wody wraz z przedmuchaniem całej instalacji.

- Bieżąca obsługa systemu nawadniania - zmiana bądź korekta nastawień systemu nawadniającego uwzględniająca warunki środowiskowe wykonywane według potrzeby oraz na zgłoszenie Zamawiającego.

- Ręczne podlewanie roślin w donicach – podlewanie uzależnione od warunków środowiskowych w zależności od potrzeby. Donice zlokalizowane w ilości 3 sztuk przed wejściem głównym budynku.

  - Nasadzenia roślinności

- Nasadzenia donic (3 sztuki) należy wykonać na początku okresu wiosennego roślinami uzgodnionymi z Zamawiającym.

- Wymiana nasadzeń roślin (bez drzew) obumarłych bądź uszkodzonych po uzgodnieniu z Zamawiającym w ilości do 30 sztuk podczas trwania umowy. Zamawiający w przypadku braku wystąpienia konieczności wymiany istniejących roślin zastrzega sobie prawo do wskazania wykonania nowych nasadzeń pozostałymi roślinami po uzgodnieniu z Wykonawcą.

- Tereny utwardzone

  - Chodniki, parkingi, schody

- Zamiatanie - wszystkie powierzchnie należy oczyszczać mechanicznie z zanieczyszczeń na całej powierzchni w częstotliwości nie mniejszej niż raz w tygodniu, bądź na każde wezwanie Zamawiającego.

- Odchwaszczanie - wszystkie powierzchnie należy oczyszczać z niechcianej roślinności na całej powierzchni w częstotliwości nie mniejszej niż raz w miesiącu. Dopuszcza się wcześniejsze użycie środków chemicznych po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Usuwanie palm z substancji ciekłych w przypadku powstania ich podczas trwania umowy po zgłoszeniu i uzgodnieniu sposobu usuwania z Zamawiającym. Ilość całkowitej powierzchni podczas trwania umowy do 1m2.

- Opróżnianie koszy na śmieci należy wykonywać z częstotliwością nie mniejszą niż raz w tygodniu bądź na każde wezwanie Zamawiającego przez cały okres trwania umowy (także w sezonie zimowym).