###### Załącznik nr 5 do SWZ

UMOWA

zawarta w dniu .............2022 r. w Białymstoku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Archiwum Państwowe w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 101, 15-257 Białystok,  NIP 542-25-37-624, reprezentowanym przez:

Marka Kietlińskiego - Dyrektora

- zwanym w treści umowy  "Zamawiającym",

a

...................................., ul. ........................., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ....................... pod nr KRS ............., NIP ............., nr REGON ....................., reprezentowaną  przez:

…................................................................ - ….........................................................,

…................................................................ - ….........................................................,

- zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą"

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn. Remont elewacji i dachu budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży przy ul. Aleja Legionów 36 B, który dokonany został w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, nr postępowania: DA.26.14.2022 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy (zamówienia)

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem jest wykonanie prac (robót) remontowo-budowlanych (dalej również „roboty budowlane”) w budynku Zamawiającego w Łomży (dalej również: „inwestycja”), w zakresie szczegółowo określonym w Dokumentacji projektowej - na zasadach wynikających z Umowy oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazanym w preambule, która wraz z załącznikami do niej stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

2. Budynek, którego mają dotyczyć prace remontowo-budowlane określone w ust. 1 (dalej również: „Budynek” lub „obiekt”), znajduje się przy ul. Aleja Legionów 36 w Łomży i Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów w Łomży z dnia 11.10. 1991 r. został wpisany do rejestru zabytków województwa łomżyńskiego pod numerem rejestru A-460.

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówieniai w sposób zgodny z:

1) Dokumentacją projektową, na którą składają się:

a) Projekt budowlany (techniczny/wykonawczy) - stanowiący załącznik nr 7 do SWZ,

b) Przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 8 do SWZ,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- stanowiący załącznik nr 9 do SWZ,

2)  Informacją Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ,

3)  Pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Łomży z dnia 22 czerwca 2022 r., stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ,

4) Decyzją Prezydenta Miasta Łomża nr 100/22 z dnia 12 lipca 2022 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, stanowiącej załącznik nr 12 do SWZ.

5) wydawanymi na bieżąco zaleceniami konserwatorskimi.

4. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego i realizować przedmiot zamówienia uwzględniając jego wymogi.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z wytycznymi powołanego przez Zamawiającego inspektora nadzoru, sprawującego bieżący nadzór nad przebiegiem robót.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia do wybranych świadczeń o łącznej wartości nie mniejszej niż 40% wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia,

2) protokolarne przekazanie terenu inwestycji,

3) zapewnienia nadzoru autorskiego w zakresie zgodności realizacji inwestycji z Dokumentacją projektową.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału z głosem decydującym w szczególności:

1) we wszelkich odbiorach robót, w tym częściowych, końcowych oraz zanikających,

2) w koordynacji podczas realizacji robót,

3) w negocjacjach ofertowych prowadzonych przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu Umowy,

4) w negocjacjach warunków umów z wykonawcami, podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym,

5) w zebraniach z uczestnikami procesu budowlanego w sprawach robót dodatkowych lub przyjęcia rozwiązań zamiennych.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i bezpieczeństwa - w taki sposób, aby możliwa była w końcowym efekcie realizacja planowanej trwałej i sprawnej technicznie inwestycji bez ponoszenia kosztownych nakładów. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi z najwyższą starannością i przestrzegać prawa dotyczącego zakresu zamówienia, a także zobowiązany jest stosować się do pisemnych zaleceń i wytycznych Zamawiającego związanych z wykonaniem zamówienia pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z obowiązującymi normami. W ramach powyższych zobowiązań Wykonawca zobowiązany jest m.in. zapobiec połączeniu funkcji uczestników procesów budowlanego, których połączenie jest niedopuszczalne.

2. Wszystkie działania Wykonawcy powinny być podejmowane w taki sposób, aby realizacja usług na każdym z etapów realizacji zamówienia i prowadzenie prac inwestycji oraz jej realizacja, a następnie rozliczenie wraz z rozliczeniem wszelkich prac, dostaw i usług przy inwestycji, a także realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, rękojmi, kar umownych i innych były możliwe zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i bezpieczeństwa.

3. W związku z koniecznością utrzymania ciągłości pracy jednostki Zamawiającego działającej w Budynku opracowany przez Wykonawcę Harmonogram Rzeczowo-Finanwosy musi również przewidywać taką organizację prac przy inwestycji, aby w czasie ich trwania możliwe było zapewnienie ciągłości działalności jednostki mieszczącej się w Budynku. Mając na uwadze powyższe, wszelkie obowiązki Wykonawcy wynikające z powierzonego mu zamówienia, w tym dotyczące odbiorów, rozliczeń oraz uzyskiwania wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień, stanowisk i pozwoleń (w szczególności pozwolenia na użytkowanie), muszą być realizowane z uwzględnieniem konieczności ich stopniowego uzyskiwania w odniesieniu do poszczególnych części obiektu – w taki sposób, by zapewnić ciągłość pracy jednostki Zamawiającego mieszczącej się w Budynku w toku realizacji inwestycji.

4. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca - o ile Zamawiajacy nie wskaże inaczej - zobowiązany jest uwzględniać rozwiązania standardowe skutkujące optymalizacją kosztów realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu objętego inwestycją.

5. Wykonawca, dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zespołem składającym się z osób posiadających wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje, o których mowa w przepisach w ust. 2 pkt 2.2 ppkt 3 lit. b) rozdziału VI SWZ (w zakresie przewidzianego dla nich w tych przepisach obszaru działania), wskazanych przez niego w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, oraz z innych osób, posiadających wiedzę, doświadczenie i uprawnienia potrzebne do należytej realizacji przedmiotu zamówienia (w zakresie nieuregulowanym w ww. przepisach). Zamawiający uprawniony jest wnieść uzasadniony sprzeciw co do udziału określonej osoby, a Wykonawca zobowiązany jest go uwzględnić.

6. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich uzasadnionych czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji.

7. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest mu ich udzielić.

8. Zamawiający nie zabezpiecza Wykonawcy pomieszczeń do wykonywania obowiązków wynikających z realizacji zamówienia oraz innych środków, urządzeń, zaplecza itp. - zobowiązany jest zabezpieczyć je na własny koszt Wykonawca.

§ 4

Zakres usług Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego w szczególności do:

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy i rozpoczęcia robót budowlanych w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy,

2) wybudowania inwestycji zgodnie z warunkami opisanymi w § 1 ust. 3, wytycznymi inspektora nadzoru, Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

3) zorganizowania i wyposażenia zaplecza budowy we wszelkie przedmioty, materiały i urządzenia, które są niezbędne dla, lub podczas realizacji przedmiotu zamówienia, spełniających wymagania norm technicznych, a także określone Umową oraz jej załącznikami oraz ich dozór w czasie realizacji Umowy,

4) zapewnienia rozprowadzenia mediów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych na terenie inwestycji oraz do poniesienia kosztów z tym związanych,

5) zapewnienia utrzymania terenu budowy w należytym porządku, jak również utrzymywania ładu i porządku na terenach bezpośrednio przylegających do terenu robót (drogi publiczne i dojazdowe, chodniki, tereny zielone itp.),

6) zapewnienie utrzymania terenów zielonych - zachowania nasadzeń (krzewy, drzewa, inne rośliny ozdobne) zlokalizowanych na terenie inwestycji w stanie nienaruszonym, a w przypadku niezbędności usunięcia określonych nasadzeń będzie to możliwe jedynie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym,

7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

8) ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie realizacji inwestycji i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji (w rozumieniu wymagań stawianych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej „Prawo budowlane” i inne obowiązujące przepisy) podczas całego procesu realizacji inwestycji,

9) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i innych elementów na terenie inwestycji oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji prac,

10) uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych zgód, opinii, uzgodnień i innych wymaganych dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych, które będą wymagane w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile Zamawiający samodzielnie ich nie uzyska lub nie zleci ich uzyskania innym uczestnikom procesu realizacji inwestycji,

11) zapewnienie wykwalifikowanej kadry osób posiadających właściwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia,

12) zapewnienia przyjęcia obowiązków przez wszystkie osoby niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności kierownika budowy do kierowania budową inwestycji, a także robotami budowlanymi przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia odpowiednich specjalności oraz zapewnienia objęcia kierownictwa poszczególnych branżowych robót budowlanych przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia, gwarantującymi należyte wykonanie zobowiązań określonych w niniejszej Umowie,,

13) odpowiedzialności za całokształt realizacji inwestycji, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia (zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym), za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia,

14) najpóźniej w dniu podpisania Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowo-Finansowy uwzględniający wymogi Zamawiającego, co do terminów i zakresu wykonywania robót. Zamawiający zweryfikuje Harmonogram Rzeczowo-Finansowy pod kątem rozkładu kosztów, układu pozycji i działów oraz zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Prace będą wykonywane wyłącznie na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu,

15) utrzymania porządku na terenie w związku z prowadzoną inwestycją, w tym zapewnienia właściwej, bezkolizyjnej organizacji ruchu pieszych i pojazdów oraz ciągłego dostępu do posesji jej użytkownikom oraz pojazdom uprzywilejowanym, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy lub jej elementów Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy; Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie budowy przed Policją, Strażą Miejską i innymi organami. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie tego obowiązku podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze) bez uprzedniej zgody sądu, z jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy kosztami wykonawstwa zastępczego. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty poniesionej z tytułu zlecenia wykonania prac Wykonawcy zastępczemu,

16) zapewnienia na własny koszt i ryzyko transportu odpadów do miejsca ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

17) nadzoru i koordynacji prac podwykonawców i dalszych podwykonawców,

18) prowadzenia dokumentacji budowy inwestycji, zgodnej z obowiązującymi przepisami i wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego, w szczególności dziennika budowy, utrwalania na piśmie w dzienniku budowy wszystkich istotnych zdarzeń na budowie inwestycji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego,

19) dokonywania zmian w zakresie i sposobie realizacji robót (w tym wykonywania robót dodatkowych i zamiennych)  wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego,

20) informowania na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych,

21) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę istniejącej substancji budynków, budowli lub urządzeń, doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem na własny koszt,

22) niezwłocznego informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach mogących zakłócić terminowe wykonanie robót, a w przypadku opóźnień w realizacji Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia swoich możliwości produkcyjnych poprzez: wydłużenie godzin pracy, zwiększenie liczby swojego personelu,

23) ponoszenia odpowiedzialności za dowóz i przechowanie swoich materiałów oraz za dowóz i zapewnienie odpowiednich pomieszczeń dla pracowników; przy transporcie towarów niebezpiecznych oraz odpadów należy zachować wymagania określone w tym zakresie odpowiednimi przepisami prawa,

24) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich szkodach wynikłych w związku z realizacją robót budowlanych  niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powstania szkody,

25) zawarcia i utrzymywania umowy/umów ubezpieczeniowych zgodnie z § 18,

26) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej całość robót budowlanych, w trzech egzemplarzach w formie papierowej i dodatkowo w formie elektronicznej (w formacie .pdf, na nośniku elektronicznym) oraz przekazania jej Zamawiającemu w dniu dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

27) wykonania prac z materiałów własnych, zgodnych ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót. Wszelkie odstępstwa wymagają pisemnej zgody i akceptacji Zamawiającego,

28) po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie terenu robót i przekazanie go Zamawiającemu. W przypadku nieuporządkowania terenu do czasu odbioru końcowego, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania tego obowiązku osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby dodatkowego wezwania Wykonawcy i bez upoważnienia sądu. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty poniesionej z tytułu zlecenia wykonania prac wykonawcy zastępczemu.

2. W zakresie obowiązków Wykonawcy znajdują się ponadto prace i działania, które wynikają z dokumentacji określonej w § 1 ust. 3, zapisów niniejszej Umowy, a także prace, których potrzeba wykonania wynika z zasad sztuki budowlanej, Prawa budowlanego, technologii prowadzenia robót, odpowiednich przepisów i norm, a których wykonanie jest niezbędne celem prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

3. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.

4. W przypadku zmiany odpowiednich przepisów prawa, norm, aprobat lub wskazań wiedzy technicznej w taki sposób, że w celu realizacji zamówienia niezbędne będzie dostosowanie sposobu jego realizacji do zaistniałych zmian, w tym m.in. zapewnienie innych (dodatkowych lub zmienionych w stopniu wykraczającym poza wymogi sformułowane w Umowie lub SWZ) warunków, zasobów lub osób albo zmiana odpowiednich dokumentów, w tym opracowań, uzgodnień lub Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia i przewidzianego wynagrodzenia za jego realizację odpowiednio dostosować sposób realizacji, do zaistniałych zmian w taki sposób, aby zrealizować zamówienie możliwie najbliżej jego celom, zasadom i obowiązkom przewidzianym przez Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności, by ogół nakładów inwestycyjnych na inwestycję nie przekroczył kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na inwestycję.

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi uprawnieniami, wiedzą, umiejętnościami, środkami, wyposażeniem, doświadczeniem i kadrami, które umożliwiają należyte i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, a także zobowiązuje się, że dołoży należytej staranności, jakiej można oczekiwać od osób zajmujących się profesjonalnie tego typu działalnością przez cały okres realizacji Umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego współpracowników i kontrahentów w wykonywaniu czynności przewidzianych w Umowie posiadają niezbędne kwalifikacje pozwalające na należyte wykonanie jej przedmiotu.

§ 5

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonywanie polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj.: osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych, w tym prac rozbiórkowych, murarsko-tynkarskich, izolacyjnych, dekarskich, ciesielskich, montażowych, ogólnobudowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych.

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do żądania przedstawienia:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie wypełnia wymagań, o których mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 lit. n).

§ 6

Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Po zrealizowaniu wszystkich świadczeń, o których mowa w § 7 ust. 2, zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego. Zamawiający podpisze protokół odbioru częściowego, pod warunkiem zrealizowania przez Wykonawcę wszystkich obciążających go do tego czasu obowiązków, w szczególności dostarczenia Zamawiającemu wszelkiej potrzebnej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru częściowego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

2. Po zrealizowaniu całości robót budowlanych, przekazaniu Zamwiającemu terenu budowy oraz pozwolenia na użytkowanie inwestycji (o ile będzie wymagane) zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego. Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego, pod warunkiem zrealizowania przez Wykonawcę wszystkich obciążających go obowiązków umownych, w szczególności dostarczenia Zamawiającemu wszelkiej potrzebnej dokumentacji.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji. Zamawiający przed przystąpieniem do odbioru końcowego dokona przeglądów technicznych inwestycji, które przeprowadzi w terminie do 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi przewidziane w Dokumentacji projektowej i właściwych przepisach prawa oraz wynikające z zaleceń Zamawiającego próby, sprawdzenia, pomiary i odbiory techniczne zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia.

5. Po dokonaniu wszystkich odbiorów ostatecznych dotyczących inwestycji, co nastąpi po upływie terminu gwarancji, zostanie sporządzony przez strony ostateczny protokół odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzający ich wykonanie.

§ 7

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków umownych umożliwiających dokonanie odbioru końcowego inwestycji na zasadach określonych w § 6 ust. 2, w terminie do dnia 10 grudnia 2022 r.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. części robót budowlanych, w zakresie obejmującym wykonanie co najmniej świadczeń wskazanych w (*odpowiednio jednym z niżej wymienionych zadań, wskazanym przez Wykonawcę w złożonej ofercie):

1) Zadanie I Remont dachu - pkt 1.1. (Remont dachu i poddasza), 1.2. (Remont kominów powyżej dachu) i 1.3. (Remont wyłazu - schodów z parteru na poddasze) Przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ oraz odpowiadających im postanowień pozostałej Dokumentacji projektowej, lub

2) Zadanie II Remont elewacji -  pkt 1.4. (Remont elewacji), 1.6. (Remont opaski wokół budynku) i pkt 2 (Roboty instalacyjne elektryczne) Przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ oraz odpowiadających im postanowień pozostałej Dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności, aby zrealizować poszczególne czynności w możliwie jak najkrótszym terminie przy uwzględnieniu terminów wynikających z zachowania procedur.

§ 8

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w prawidłowy sposób Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie .............. zł (słownie: ............ złotych), która zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług. Na moment zawarcia Umowy ww. wynagrodzenie brutto (z podatkiem od towarów i usług) wynosi .................. zł (słownie: .................. złotych). Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, wynagrodzenie nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy.

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie etapowo w następujący sposób:

1) po prawidłowym zrealizowaniu przez Wykonawcę świadczeń, o których mowa w § 7 ust. 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy częściowe wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 40% i nie większej niż 70% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków przeznaczonych na realizację zamówienia oraz wartości zrealizowanych świadczeń (ustalonej w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy). Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia tej faktury nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz zaakceptowaniu przez Zamawiającego w formie pisemnej proponowanej kwoty wynagrodzenia częściowego (Zamawiający zweryfikuje, czy wynagrodzenie proponowane przez Wykonawcę odpowiada założeniom określonym w zdaniu pierwszym, w szczególności Zamawiający może żądać wystawienia przez Wykonawce faktury na kwotę niższą od zaproponowanej, odpowiadającą wysokości posiadanych przez Zamawiającego w dniu dokonania odbioru częściowego środków przeznaczonych na realizację zamówienia, jednak nie mniejszą niż 40% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 - żądanie Zamawiającego w tym zakresie jest wiążące dla Wykonawcy),

2)  po przeprowadzeniu odbiorów końcowych wszystkich robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych w trakcie inwestycji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy pozostałą i nierozliczoną dotychczas część wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca może wystawić tę fakturę nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 2.

3. Wynagrodzenie płatne będzie na zasadach określonych w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłwo wystawionej odpowiedniej faktury VAT.

4. Wraz z fakturą VAT Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienie do jej wystawienia oraz potwierdzających prawidłowowść ujętej na niej kwoty.

5. W przypadku wykonania przez Wykonawcę jedynie części przedmiotu zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do zrealizowanej części.

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT. Za termin płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje wszelkie ryzyka, koszty, opłaty i prawa związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, podatki oraz zysk Wykonawcy, jak również ewentualne potrzebne aktualizacje harmonogramów i innych dokumentów oraz uwzględnia wszystkie inne okoliczności mogące wpłynąć na sposób realizacji zamówienia zgodnie z Umową i SWZ.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 Umowy, wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.

§ 9

Podwykonawcy

1. Wykonawca uprawniony jest powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, których uczestnictwo w realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu.

2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione) w takim stopniu, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.

4. Za rozliczenie z podwykonawcami odpowiada Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy do podania Zamawiającemu nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w te roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usług lub dotrzymania terminów realizacji tych usług.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

10. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia przekazania odpowiedniego projektu umowy lub jej zmiany.

11. Zamawiający w terminie  o którym mowa w ust. 10, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ i jej załącznikach,

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy, niż określony w ust. 9,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy.

12. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11 w przewidzianym tam terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 11. Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie określonym w ust. 10   uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 10, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

23. Warunkiem zapłaty Wykonawcy lub podwykonawcy wynagrodzenia za daną część przedmiotu zamówienia, w której realizacji uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, jest przedstawienie Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy o otrzymaniu przez nich całości należnego im wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane objęte tą częścią przedmiotu zamówienia. Do czasu przedstawienia takich oświadczeń wynagrodzenie nie będzie wymagalne.

24. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu w zakresie odnoszącym się do podwykonawców, stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§ 10

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (część wynagrodzenia odpowiadająca zrealizowanej przez niego do momentu odstąpienia części przedmiotu zamówienia). Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności także w przypadkach, gdy jest to dopuszczalne na podstawie innych przepisów prawa.

2. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia,

2) Wykonawca przerwał realizację Umowy i pomimo wezwania Zamawiającego zawierającego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na wznowienie realizacji przedmiotu Umowy złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie wznowił realizacji przedmiotu Umowy w tym terminie,

3) Wykonawca opóźnia się z realizacją prac (zarówno Zadania określonego w § 7 ust. 2 jak i całości pozostałych robót budowlanych) tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w terminie (za taką sytuację uznaje się w szczególności opóźnienie wobec przewidzianego terminu w wykonaniu obowiązku umownego o co najmniej 5 dni),

4) w przypadku braku posiadania przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia opłaconego ubezpieczenia spełniającego warunki Umowy,

5) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę w terminie obowiązków związanych z okazaniem lub przedłożeniem Zamawiającemu wymaganych dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia spełniającego warunki Umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego zawierającego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie tych obowiązków,

6) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z istotnych postanowień niniejszej Umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego zawierającego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie tego postanowienia,

7) w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji o co najmniej 5 dni w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, chyba że opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy,

8) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę w terminie obowiązków związanych z dostarczeniem Zamawiającemu wymaganych dokumentów, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego zawierającego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie tych obowiązków,

9) w przypadku zaniechania realizacji inwestycji przez Zamawiającego lub braku zapewnienia w planie finansowym Zamawiającego środków na wykonanie niezrealizowanej do tej pory części przedmiotu zamówienia lub prac inwestycji (w tym w przypadku takiej zmiany planu), z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 6,

10) w przypadku posługiwania się przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu zamówienia podmiotem (w tym osobą), który nie spełnia przewidzianych wymagań lub co do którego Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw,

11)  w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie przepisów ust. 2 niniejszego paragrafu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może zostać złożone w terminie 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu jednej z okoliczności określonych w ust. 2 uzasadniającej odstąpienie (w przypadku gdy zgodnie z ust. 2 wymagane było dodatkowe wezwanie, termin 30 dni na odstąpienie liczony jest od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu). Wykonawcy należy się w przypadku takiego odstąpienia wyłącznie część wynagrodzenia odpowiadająca zrealizowanej przez niego do momentu odstąpienia części przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków z niej wynikających, a w szczególności w przypadku, gdy:

1) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa (w tym m.in. niezgodny z Dokumentacją projektową, niezgodny ze sztuką budowlaną lub niezgodny z bhp) albo w tempie, które nie daje gwarancji terminowego wykonania przedmiotu zamówienia lub inwestycji, i pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków przez Wykonawcę,

2) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości,

3) Wykonawca wyrządził szkodę Zamawiającemu po raz drugi bez względu na jej rozmiar.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy należy się wyłącznie część wynagrodzenia odpowiadająca zrealizowanej przez niego do momentu rozwiązania Umowy części przedmiotu zamówienia.

6. W wypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania w terminie 14 dni od daty – odpowiednio – odstąpienia lub rozwiązania Umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych przez Wykonawcę usług wg stanu na dzień odstąpienia.

§ 11

Obowiązek informowania i współpracy

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu, danych, uprawnień i obowiązków, które mogą mieć wpływ na obowiązywanie i wykonywanie Umowy, a także o zmianach formy prawnej prowadzonej działalności, wszczęciu postępowania ugodowego lub upadłościowego, o zmianie adresu w okresie obowiązywania Umowy oraz o niezakończonych rozliczeniach wynikających z Umowy – pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nieprzekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni adres wskazany przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym oraz przedstawiać Zamawiającemu wszelkie dokumenty, oświadczenia, uzgodnienia lub podejmować potrzebne czynności faktyczne i prawne, by realizacja Umowy mogła następować w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym w sytuacji, gdy będzie to wynikać z przepisów prawa, zobowiązany jest realizować obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. Obowiązek ten ma zastosowanie także w przypadku zmiany przepisów prawa w trakcie obowiązywania Umowy.

§ 12

Rękojmia i gwarancja

1. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji za wszelkie nieprawidłowości i wady w wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem zapisów poniższych.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie świadczeń wykonanych do dnia wszystkich odbiorów końcowych wszystkich robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych w trakcie inwestycji. Okres rękojmi i gwarancji strony ustalają w ten sposób, że kończy się on z upływem …….. miesięcy od momentu, w którym dokonane będą wszystkie odbiory końcowe wszystkich robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych w trakcie inwestycji, chyba że w danym zakresie termin obliczony na podstawie zasad ogólnych byłby dla Zamawiającego korzystniejszy (obowiązuje wtedy w tym zakresie termin korzystniejszy).

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie innych świadczeń niż wynikające ze zdania 1 ust. 2 niniejszego paragrafu. Okres rękojmi i gwarancji  strony ustalają w ten sposób, że kończy się on z upływem ........ miesięcy (w stosunku do każdego ze świadczeń odrębnie) od momentu, w którym zostanie wykonane dane świadcznie, chyba że w danym zakresie termin obliczony na podstawie zasad ogólnych byłby dla Zamawiającego korzystniejszy (obowiązuje wtedy w tym zakresie termin korzystniejszy).

4. W ramach uprawnień z gwarancji, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może w szczególności żądać usunięcia wad i nieprawidłowości przez Wykonawcę, albo po bezskutecznym wezwaniu zlecić osobie trzeciej usunięcie wad i nieprawidłowości na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad w wyznaczonym terminie, lecz nie później niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia wady.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania rękojmia za wady i gwarancja przysługują na wykonaną część przedmiotu Umowy.

7. Po upływie okresu gwarancji strony sporządzą protokół pogwarancyjny, potwierdzający należyte wykonanie obowiązków przez Wykonawcę lub braki w tym zakresie.

§ 13

Kary umowne

1. W niżej wymienionych przypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1,

b)  w przypadku zwłoki w realizacji inwestycji o co najmniej 5 dni w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki przy każdym takim zdarzeniu,

c) w przypadku posługiwania się w celu realizacji przedmiotu zamówienia podmiotem (w tym osobą), który nie spełnia przewidzianych wymagań, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy taki przypadek,

d) w przypadku potwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej niezależnej kontroli lub audytu, że materiały budowlane lub instalacyjne albo urządzenia lub dostawy nie odpowiadają wymaganym normom, atestom i certyfikatom Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każde takie zdarzenie,

e) w przypadku zagubienia, utraty dokumentów dotyczących inwestycji lub przekazanych przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każde takie zdarzenie,

f) w przypadku niewykonania odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji, mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego do jego dokonania we wskazanym w wezwaniu terminie nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki przy każdym takim zdarzeniu,

g) w przypadku nieprzedłożenia w odpowiednim terminie Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, dokumentacji powykonawczej lub innego dokumentu, mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego do wykonania tego obowiązku we wskazanym w wezwaniu terminie nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia przy każdym takim zdarzeniu,

h) w przypadku przeprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każde takie zdarzenie,

i) w przypadku zwłoki w usunięciu ujawnionych wad w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki przy każdym takim zdarzeniu,

j) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, przy każdym takim zdarzeniu,

k) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1,

l) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki przy każdym takim zdarzeniu,

m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każde takie zdarzenie,

n) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy taki przypadek,

o) w przypadku gdy Wykonawca, mimo wezwania Zamawiającego do doprowadzenia do zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo w przypadkach określonych w § 9 ust. 14, na termin zgody z § 9 ust. 10 nie dokona takiej zmiany i nie przedstawi potwierdzenia jej dokonania w terminie Zakreślonym przez Zamawiającego,  Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy taki przypadek.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych których mogą dochodzić strony wynosi 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 14

Ważność umowy

Rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od niej nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z rękojmi i gwarancji, praw do żądania kar umownych i odszkodowań za zdarzenia powstałe do dnia rozwiązania lub odstąpienia ani za zdarzenia związane z rozwiązaniem lub odstąpieniem, jak również praw do żądania innych należności związanych z Umową.

§ 15

Zmiany Umowy

1. Zmiana treści Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 Ustawy i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu go przez obie strony.

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) zmiana Umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania zamówienia może nastąpić:

a) na skutek działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac, o ilość dni równą okresowi występowania siły wyższej,

b) jeżeli konieczność zmiany terminu zakończenia prac wystąpi w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego, o ilość dni równą okresowi, przez który istniała potrzeba wstrzymania z tego powodu prac przez Wykonawcę,

c) w przypadku przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, o ilość dni równą udokumentowanej wpisem w dzienniku budowy przerwie w realizacji robót budowlanych,

d) w przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących zadania inwestycyjnego, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów, o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych,

e) w przypadku wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych Umową lub dotyczących zadania inwestycyjnego, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac objętych Umową, o ilość dni wstrzymania realizacji prac,

f) w przypadku przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy,

g) w przypadku zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 Prawa budowlanego (zmiana w rozwiązaniach projektowych), jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych,

h) w przypadku zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) Prawa budowlanego (uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego), o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych,

i) w przypadku przesunięcia terminu zakończenia zadania inwestycyjnego z powodu przyznania w rocznych limitach finansowych niższych kwot przeznaczonych na jej realizację, niż planowano, o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji zadania inwestycyjnego,

2) w przypadku realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu zgodnie z niniejszym przepisem prawa do rezygnacji z realizacji części przedmiotu Umowy (do czego jest zgodnie z niniejszym przepisem uprawniony) dopuszczalna jest zmiana Umowy co do zakresu wykonywanych prac, w tym zmiany ich rodzaju (stosownie do potrzeb Zamawiającego i wprowadzonych zmian), oraz co do zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające wartości prac, z których Zamawiający rezygnuje, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 6,

3) w przypadku takiego ukształtowania lub zmiany planu inwestycyjnego lub finansowego Zamawiającego, że środki przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu zamówienia nie będą mogły być przeznaczone na jego realizację dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez dostosowanie zakresu zamówienia i – w związku z tym – odpowiadającej mu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy do przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia w planie Zamawiającego środków, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 6,

4) w przypadku ograniczenia zadania inwestycyjnego, skutkiem czego nie będzie celowe wykonanie części lub całości przedmiotu Umowy, dopuszczalna jest zmiana Umowy co do zakresu wykonywanych prac (dostosowanie go do ograniczenia zadania inwestycyjnego) oraz co do zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające wartości prac, które nie będą przez Wykonawcę wykonywane, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 6,

5) w przypadku zmiany przepisów prawa w sposób uniemożliwiający wykonanie przedmiotu Umowy, skutkiem czego nie będzie możliwe wykonanie przedmiotu Umowy, dopuszczalna jest zmiana Umowy co do zakresu wykonywanych prac (dostosowanie go do ograniczeń wynikających ze zmian) oraz co do zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające wartości prac, które nie będą przez Wykonawcę wykonywane,

6) w przypadku zmiany zgłoszonego przez Wykonawcę zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale podwykonawcy dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie zakresu wykonywanego przez Wykonawcę,

7) w przypadku zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy dopuszczalna jest zmiana Umowy przy zachowaniu zasad i warunków określonych przepisami prawa i § 9,

8) w przypadku zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w złożonym w postępowaniu przetargowym wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pod warunkiem uprzedniego wykazania przez Wykonawcę, że nowa osoba, która będzie realizować przewidziane tam poszczególne prace wchodzące w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, spełnia wskazane przez Zamawiającego w SWZ wymagania w zakresie powierzonych jej obowiązków, w tym posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia,

9) w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących stawki procentowej należnego podatku od towarów i usług dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmianę wynagrodzenia stosownie do zmiany stawki podatku od towarów i usług (zmiana może dotyczyć wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian),

10) w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia ww. zmian strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek, a następnie Wykonawca złoży w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych osób realizujących Umowę, zakres ich zaangażowania w realizację Umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów; Zamawiający może odmówić waloryzacji w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany; waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian).

§ 16

Zabezpieczenie wykonania Umowy

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% wysokości wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towarów i usług), o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, a mianowicie na kwotę ............................................................. (słownie: .........................................................).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione zostało w formie .................................... i służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 451 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych w art. 453 Ustawy.

§ 17

Rozwiązywanie sporów

1. W przypadkach spornych umawiające się strony dołożą starań celem polubownego ich rozstrzygnięcia.

2. Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego oraz według prawa i procedury polskiej.

§ 18

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji zamówienia oraz okres obowiązującej go gwarancji i rękojmi opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1,000,000,- zł (słownie: jeden milion złotych).

2. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu w oryginale dowód posiadania przez niego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej (wraz z dowodem opłacenia składki) na okres nie krótszy niż do końca 2022 r. i przedłożyć Zamawiającemu jego kopię (wraz z dowodem opłacenia składki) potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie 2 dni roboczych od jego wygaśnięcia okazać Zamawiającemu w oryginale dowód zawarcia nowego ubezpieczenia spełniającego warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej (wraz z dowodem opłacenia składki), a także przedłożyć Zamawiającemu jego kopię potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Zasady te stosuje się przez cały okres obowiązywania Umowy (w każdym przypadku wygaśnięcia poprzednio obowiązującego ubezpieczenia).

§ 19

Tajemnica Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów uzyskanych w związku z Umową, z zastrzeżeniem tych, które zostały ujawnione osobom trzecim przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania uzyskanych w związku z realizacją Umowy dokumentów i informacji tylko w celu realizacji Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że do przestrzegania zasad wynikających z niniejszego paragrafu Umowy zobowiąże również wszystkie podmioty (w tym osoby), które w związku ze współpracą przy realizacji Umowy będą miały dostęp do dokumentów i informacji uzyskanych w trakcie tej realizacji. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie przez te podmioty zasad, o których mowa w niniejszym paragrafie, i ich naruszenia w tym zakresie.

3. Strony zobowiązują się do zgodnego z prawem zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mają dostęp w związku z wykonywaniem Umowy.

§ 20

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Cesja wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w  formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa obowiązujących w przedmiotowym zakresie.

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

5. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych dotyczących postanowień Umowy oraz jej załączników (w tym Dokumentacji projektowej), przyjmuje się interpretację zgodną z treścią postanowień niniejszej Umowy.

Załączniki do Umowy:

1 – SWZ wraz z załącznikami

Zamawiający:                                                                             Wykonawca: